附件一

# 申請書

申請日期： 年 月 日
項目		內容
申請單位		名稱					電 / 話
申請文件		項目					檢附資料
							是	否
		推動再生能源設置專區計畫書一式10份(含光碟 / 電子檔一式2份)					☐	☐
		經費預算初估表					☐	☐
		工作規劃與經費運用期程表					☐	☐
		其他能源署要求之相關資料					☐	☐
計畫摘要 / (300字)
申請單位連絡人						申請單位印信
姓名			單位/職稱

電話			手機
E-mail

備註:
1. 申請單位保證所提文件真實無誤，如有虛偽、造假、隱匿或不實者，願無異議喪失申請資格，涉及刑法及其他法律部分並應負相關法律責任。
2. 申請單位所附的一切文件僅供申請補助時作為委員審查之用，執行機關不對申請書做實質認定。
附件二

# 經費預算初估表

申請日期： 年 月 日
計畫名稱	○○縣（市）設置再生能源○○專區
單位名稱	○○縣（市）政府
預定期程	自○○年○○月○○日至○○年○○月○○日
預計總經費	○○○○○○
一、經費來源：
科目名稱		金額(元)	備 註(及經費來源)
擬申請本計畫經費
自籌款
其他單位補助
合計
二、各項費用概算
科目名稱		預算數	備註

備註：詳列計畫費用及衍生之人事費用、業務費用等，相關經費均應以經常門編列，並	含	各	項	稅	費

# 工作規劃與經費運用期程表

填表日期： 年 月 日
計畫分項工作	工 ︵ / 作 ％ / 比 ︶ / 重	查 進 / 核 度 / 點 規 / 劃	○○○年
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 / 月	11 / 月	12 / 月
可開發之再生能源區位確認 / (範例)	40%	查核點		*1		*2		*3
再生能源申設案件之行政推動業務 / (範例)	30%	查核點				*4	*5	*6	*7
完善再生能源設置之相關推動工作 / （範例）	30%	查核點						*8		*9		*10
合計	100%	累計進度 / (%)		20 / %		40 / %		50 / %		75 / %		85 / %		100 / %

單位：新臺幣(元)

查核點	預定時間	查 核 點 概 述
*1	….年….月
		本項工作累計支出(元)
*2	….年….月
		本項工作累計支出(元)

說明：
1. 依工作事項，以阿拉伯數字(*1,*2,...)於預訂之月份訂定查核點，並於下表查核點概述敘明預定時間、查核內容；各查核點需填入已支出之該項工作累計經費。
2. 工作比重為分項工作占整體計畫工作之比重，進度規劃為該分項工作比重分攤於計畫期程之進度，無須逐月填寫，但須配合查核點填入進度百分比。
3. 各項工作須於計畫執行期間內執行完畢。
4. 跨年度計畫請自行增列表格。

# 工作進度與經費執行明細表
單位：新臺幣(元)	填表日期： 年 月 日

核定補助文號：			申請單位：
第一期補助金額(元)：				第二期補助金額(元)：
第三期補助金額(元)：				第四期補助金額(元)：
全程補助款金額(元)：
項目	工作事項	進度說明			實際進度 / (%)	實際支出 / (元)	備註
1.
2.
3.
…

累計

○○○○（申請單位名稱)補助款支用表
單位：新臺幣(元)	填表日期： 年 月 日
計畫總經費	新臺幣 ○○○○ 元整
補助經費(a)	新臺幣 ○○○○ 元整
支出項目	內容說明		金額(元)		備註 / (對應單據附記)
1.
2.
3.
…

合計(b)
賸餘補助款(a-b)註
承辦單位		會計單位		單位首長或代表人

備註:a-b≦0 者賸餘補助款以 0 計

縣(市)納入預算證明

補助機關
核定日期文號
補助計畫名稱
納入歲出預算金額(大寫)	補助款

納入歲出預算機關
納入歲出預算情形	補助款
	年度別
	預算別	□總預算／□ 特別預算 / □總預算第 次追加減預算 / 特別預算第 次追加減預算 / 附屬單位預算 / □業經本縣（市）議會以 年 月 / 日 字第 號函同意以墊付款先行支用
	備註

機關首長職銜簽字章

機	關

印	信

中華民國○年○月○日

# ○○○○（申請單位名稱）

支出單位分攤表

年	月	日

所屬年度月份： 年度 月份 總金額新臺幣：
分攤單位名稱	分攤基準	分攤金額	說明
			支出憑證由主辦單位另行保存或彙總附入支出憑證簿送審者，應加具本分攤表。 / 各分攤單位以主辦機關出具之收據，附本分攤表。 / ( 3) 原始憑證 張， 粘附於 月份計畫（科目）支出憑證簿第 冊第 號。

合計

填表人	覆核
主辦會計人員
單位長官或授權代簽人
# ○○縣（市）設置再生能源○○專區執行進度及相關成果表
(○○年第○季)
# 一、執行設置再生能源專區計畫新增再生能源設置成果：
項次	成果項目	容量(MW)	本期累計容量/目標容量(MW)
1	新增同意備案容量
2	新增併網容量

註：新增同意備案容量與併網容量應填報計畫中欲推動之各類再生能源。

# 二、第○季工作執行進度：
項次	預定完成工作項目	實際完成工作內容	對應查核點編號	是否符合進度
1			(查核點*1)	□是 / □否
2
3

註：1.項次不足可自行增加，實際完成工作內容請依預定完成工作項目填寫可量化之內容。
2.請依實際執行情形勾選是否符合進度。

三、已完成計畫變更事項說明：