附件八

計畫執行進度表

| 計畫分項工作 | 工作比重（%） | 年 月 進度(%) | 110年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 節電稽查輔導 (範例) | 45% | 查核點 |  | *1 |  | *2 |  | *3 |  | *4 |  |  |  |  |
|  |  | 累計預定進度 |  | 10% |  | 20% |  | 30% |  | 45% |  |  |  |  |
|  |  | 累計實際進度 |  | 10% |  | 20% |  | 30% |  | 45% |  |  |  |  |
|  |  | 查核點進度說明 | *1 *2 *3 *4 |
| 創意隔熱方案 (範例) | 40% | 查核點 |  |  |  | *5 |  | *6 |  | *7 |  | *8 |  |  |
|  |  | 累計預定進度 |  |  |  | 10% |  | 20% |  | 30% |  | 40% |  |  |
|  |  | 累計實際進度 |  |  |  | 8% |  | 20% |  | 30% |  | 40% |  |  |
|  |  | 查核點進度說明 | *5 *6 *7 *8 |
| 專責組織與人力建置 (範例) | 15% | 查核點 |  |  |  |  |  |  |  | *9 |  | *10 |  | *11 |
|  |  | 累計預定進度 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  | 10% |  | 15% |
|  |  | 累計實際進度 |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  | 10% |  | 15% |
|  |  | 查核點進度說明 | *9 *10 *11 |
| 合 計 | 100% | 累計預定進度(%) | 10% | 30% | 50% | 80% | 95% | 100% |
|  |  | 累計實際進度(%) | 10% | 28% | 50% | 80% | 95% | 100% |
|  |  | 差異進度(%) | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |

備註：

- 工作項目執行期間內，至少每兩個月需有一個查核點。

- 累計預定進度(%)：為每個計畫分項工作累計預定進度的加總。

- 累計實際進度(%)：為每個計畫分項工作累計實際進度的加總。

- 差異進度(%)：累計預定進度(%)扣除累計實際進度(%)。