本局110年度自行管制計畫評核結果
項次	計畫名稱	評核結果
		等第	評核意見
1	強化APEC參與及雙邊與多邊能源國際合作之推動與研析	甲	1.執行進度與預算進度控制得宜。 / 2.持續強化與各會員體之交流，有效提升我國於APEC場域之意見領導地位。 / 3.配合國際情勢及邊境管理規定，以評估舉辦實體會議之可行性，同時並做好採取視訊方式辦理會議之準備。
2	電業設備查驗技術及智慧管理計畫	甲	執行進度與預算進度控制得宜。 / 持續了解業者申設時程冗長原因提出對應的解決方式，縮短審查作業時程。
3	石油製品與天然氣品質查驗與管理計畫	甲	執行進度與預算進度控制得宜。 / 持續燃料油查驗計畫，可增加抽驗頻率，並分析其原因以協助業者改善。
4	電力穩定供應策略研擬及管理	乙	執行進度與預算進度控制得宜。 / 未來滾動檢討電動車用電需求評估作法，以精進負載預測。
5	天然氣政策法規與產業發展	乙	預算進度控制得宜，惟執行進度受疫情影響未達成目標。 / 宜增加與利害關係人之溝通會議，以減少後續修法面臨之爭議，俾利加速天然氣事業相關法規滾動檢討。