- 基金概況：

  - 設立宗旨及願景：

本基金依再生能源發展條例第7條規定設立，以推廣再生能源利用，增進能源多元化，改善環境品質，帶動相關產業及增進國家永續發展為願景。

  - 施政重點：

## 執行再生能源電價補貼、示範補助及推廣利用。

  - 組織概況：

本基金管理機關為經濟部能源局，負責基金年度預算之規劃與管理執行業務，包含研析再生能源躉購及基金費率、辦理基金收取、再生能源發電設備認定、電價補貼及設備補貼業務審查與查核等收支及運用事項。

  - 基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

- 業務計畫：

  - 基金來源：

    - 再生能源發展收入徵收計畫：依再生能源發展條例第7條規定，向台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取之金額，本年度預計收入67億8,445萬7千元，較上年度預算數56億5,512萬3千元，增加11億2,933萬4千元，主要係預估配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

    - 財產收入收取計畫：本年度預計收入1,115萬5千元，較上年度預算數928萬9千元，增加186萬6千元，主要係預估利息收入增加所致。

    - 其他收入收取計畫：本年度預計收入38萬8千元，較上年度預算數13萬8千元，增加25萬元，主要係預估委辦計畫逾期違約金收入增加所致。

  - 基金用途：

再生能源推廣計畫：配合新能源政策所定再生能源推廣目標，辦理推廣再生能源利用等業務，本年度所需經費71億3,930萬元，較上年度預算數62億6,225萬元，增加8億7,705萬元，主要係配合再生能源設置量提高，再生能源電價補貼等經費增加所致。

- 預算概要：

  - 基金來源及用途之預計：

    - 本年度基金來源67億9,600萬元，較上年度預算數56億6,455萬元，增加11億3,145萬元，約19.97%，主要係預估配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

    - 本年度基金用途71億3,930萬元，較上年度預算數62億6,225萬元，增加8億7,705萬元，約14.01%，主要係配合再生能源設置量提高，再生能源電價補貼等經費增加所致。

  - 基金餘絀之預計：

    - 本年度基金來源及用途相抵後，差短3億4,330萬元，與上年度預算短絀5億9,770萬元比較，減少短絀2億5,440萬元，約42.56%。

    - 以前年度基金餘額11億8,370萬8千元，支應本年度短絀3億4,330萬元後，基金餘額共計8億4,040萬8千元，備供以後年度財源。

- 年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穩定供給資源、永續能源發展 | 節能減碳永續成長－推動再生能源 | 再生能源累計裝置容量（含慣常水力、風力、太陽光電、生質能發電）（目標值單位：萬瓩） | 545 |

- 前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述（前年度決算結果及上年度預算截至105年6月30日止執行情形）：

  - 前（104）年度決算結果及績效達成情形：

    - 前（104）年度決算結果：

      - 基金來源：決算數43億7,127萬9千元，較預算數43億1,600萬元，增加5,527萬9千元，約1.28%，主要係再生能源發展收入較預期增加所致。

      - 基金用途：決算數32億9,029萬6千元，較預算數43億1,600萬元，減少10億2,570萬4千元，約23.77%，主要係風力發電離岸系統示範獎勵案，因業者申請地方政府同意文件過程費時及漁業權協商等因素影響，執行進度未如預期所致。

      - 基金來源及用途相抵後，決算賸餘10億8,098萬3千元，較預算賸餘0元，增加10億8,098萬3千元，主要係上述原因所致。

    - 前（104）年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穩定供給資源、永續能源發展 | 節能減碳永續成長－推動再生能源 | 再生能源累計裝置容量(含慣常水力、風力、太陽光電、生質能發電)達406萬瓩 | 1.104年度累計裝置量達431.86萬瓩，達成率106.37%，年發電量約104.72億度，可減少二氧化碳排放約545萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。 |

  - 上（105）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

    - 上年度預算截至105年6月30日止執行情形：

      - 基金來源：全年度預算數56億6,455萬元，截至105年6月底止，分配預算數28億0,464萬4千元，實際數29億8,015萬2千元，執行率106.26%，主要係業者繳交再生能源發展收入較預期增加所致。

      - 基金用途：全年度預算數62億6,225萬元，截至105年6月底止，分配預算數4,350萬元，實際數9,377萬6千元，執行率215.58%，主要係風力發電離岸系統示範獎勵案執行進度較預期提前所致。

      - 基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀5億9,770萬元，截至105年6月底止，分配預算賸餘27億6,114萬4千元，實際賸餘28億8,637萬6千元，較分配預算增加1億2,523萬2千元，約4.54%，主要係上述原因增減互抵所致。

    - 上（105）年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- |
| 穩定供給資源、永續能源發展 | 節能減碳永續成長－推動再生能源 | 1. 105年截至6月底止，再生能源累計裝置容量達444.62萬瓩，年發電量估計約137億度，可減少二氧化碳排放約714萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。 |