- 基金概況

  - 設立宗旨及願景

- 為積極推動及加強能源研究發展工作，特依能源管理法第5條規定設置能源研究發展基金。建構安全穩定、效率運用、潔淨之能源供需系統，推動節約能源、提升能源使用效率，營造有助節能減碳之發展環境，以實現臺灣永續能源發展。

  - 施政重點

- 辦理節約能源技術研發、能源效率管理與節能技術推廣輔導等科技計畫、能源研究成果推動與宣傳，及電業發展推動與管理等。

  - 組織概況

- 本基金管理機關為經濟部能源署，依據能源管理法第5條之1規定，基金主要來源係向綜合電業、石油煉製業及石油輸入業每年經營能源業務收入之5‰範圍內收取，但已依其他法律規定繳交電能或石油基金者，免收取能源研究發展基金。本基金之用途範圍為：能源開發技術之研究發展；能源合理有效使用及節約技術、方法之研究發展；能源經濟分析及其情報資料之蒐集；能源規劃及技術等專業人員之培訓；其他經核定之支出。

  - 基金歸類及屬性

- 本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並隸屬於經濟特別收入基金項下，編製附屬單位預算之分預算。

- 業務計畫

  - 基金來源

- 單位：新臺幣千元

| - 來源別 | - 本年度預算數 | - 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| (一)能源研究發展收入 | - 3,287,142 | - 台電公司依能源管理法第5條之1規定，按其每年經營能源業務收入之5‰範圍內撥入之收入。 - 較上年度預算數31億5,688萬4千元，增加1億3,025萬8千元，主要係衡量能源研究發展工作計畫支出之需要後，按預估綜合電業經營能源業務收入5‰之範圍內編列所致。 |
| - (二)財產收入 | - 34,756 | - 國有房地使用費收入、科技計畫衍生之能源技術移轉權利金及技術授權金收入與金融機構存款利息收入等。 - 較上年度預算數3,111萬4千元，增加364萬2千元，主要係受利率上升影響，預估利息收入增加所致。 |
| - (三)其他收入 | - 18,739 | - 委託研究與補助計畫之其他衍生性收入及逾期罰款收入等。 - 較上年度預算數1,935萬3千元，減少61萬4千元，主要係預估其他衍生性收入減少所致。 |

  - 基金用途

| - 業務計畫 | - 本年度預算數 | - 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| (一)能源研究發展工作計畫 | - 3,239,451 | - 規劃整體能源政策發展策略，推動2050能源轉型關鍵戰略社會溝通，執行能源部門溫室氣體排放管制行動方案，賡續能源國際合作及能源統計業務。 - 電力穩定供應策略研擬及智慧電網政策推動與應用，確保電力穩定供應。 - 訂定能源規範與標準，透過能源查核制度建立及節能輔導，推動能源效率提升。 - 推動節約能源技術之研究發展，促進能源合理有效使用。 - 較上年度預算數31億8,505萬2千元，增加5,439萬9千元，主要係增加發電業減碳政策及發展路徑規劃計畫等經費所致。 |

- 預算概要

  - 基金來源及用途之預計

    - 本年度基金來源33億4,063萬7千元，較上年度預算數32億735萬1千元，增加1億3,328萬6千元，約4.16%，主要係衡量能源研究發展工作計畫支出之需要後，按預估綜合電業經營能源業務收入5‰之範圍內編列所致。

    - 本年度基金用途32億3,945萬1千元，較上年度預算數31億8,505萬2千元，增加5,439萬9千元，約1.71%，主要係增加發電業減碳政策及發展路徑規劃計畫等經費所致。

  - 基金餘絀之預計

    - 本年度基金來源及用途相抵後，賸餘1億118萬6千元，較上年度預算賸餘2,229萬9千元，增加賸餘7,888萬7千元，約353.77%。

    - 以前年度基金餘額14億5,793萬6千元，加計本年度賸餘1億118萬6千元後，基金餘額共計15億5,912萬2千元，備供以後年度財源。

  - 補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：一般建築及設備計畫項下，為因應能源局於112年9月26日改制為能源署後，業務及員額大幅成長，爰須擴充電話系統，以利與民眾及其他機關人員接洽及聯繫，確保各項重要業務之推行。112年度擴充電話系統所需經費62萬5千元，因未及編列預算，依預算法第88條之規定，經行政院112年8月8日院授經計字第11200669670號函同意先行辦理，並於113年度補辦預算。

- 以前年度計畫實施成果概述

  - 前（111）年度計畫實施成果概述

| - 業務計畫 | - 實施概況 | - 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 能源研究發展工作計畫 | - 能源政策與規劃 | - 完成發布能源轉型白皮書110年度執行報告，展現能源轉型推動進展與成效。 - 完成能源部門淨零排放技術推動策略與2030年行動方案。 |
|  | - 氣候變遷調適與減緩 | - 輔導16廠(處)依據「能源部門因應氣候變遷風險評估指引」提出風險評估報告。 - 核定大型投資生產計畫能源使用說明書審查10件、核定案商轉後查核4件。 - 完成能源部門淨零關鍵戰略行動計畫草案，並召開主責關鍵戰略社會溝通會議。 |
|  | - 國際能源談判研析與能源統計 | - 完成全年度國際能源談判情資撰擬、WTO與經貿機制現代化談判分析、區域及雙邊經貿暨能源談判研析與即時支援。 - 出版能源統計刊物、發布我國燃料燃燒二氧化碳排放統計與分析，以及完善電動運具電力消費統計、優化統計專區使用介面與圖表視覺呈現。 |
|  | - 確保電力供應穩定 | 因水情改善，星元、新桃等民營電廠及台電大潭電廠故障機組完成修復，以及再生能源加入、汽電共生業者擴大參與收購後，111年供電情勢維持穩定。 |
|  | - 推動能源效率提升 | - 執行產業能源大用戶能源查核制度，111年申報110年節能率為2.03%；提供節能技術輔導442家次，協助發掘節能潛力3.83萬公秉油當量。 - 實施「政府機關及學校用電效率管理計畫」，111年申報110年用電效率提升11.1%，且連續14年(97~110年)用電負成長。 - 完成公告螢光類產品(螢光燈管、緊密型螢光燈管、安定器內藏式螢光燈泡)最低容許耗用能源基準，藉由源頭管制淘汰市售較低能源效率之螢光燈類產品，使能源效率大幅提升11%~80%，進一步提升我國住商用電節電效益。 |
|  | - 節約能源技術研發 | - 完成高效率LED電源轉換器開發，在符合國家閃爍規範2%以下，效率達90%，較傳統技術提升8%以上。該專利技術已技轉台達電子等多家廠商，量產上市，安裝於沙崙綠能科技示範場域和故宮博物院等眾多實場。 - 成立國產1級能效冰機商業化平台聯盟，並落實國產300RT~1000RT之1級磁浮冰水機於花蓮慈濟、嘉義基督教、林口長庚與宏仁等醫院計6套商轉，節電12~20%；同步開始進行低溫室效應冷媒(R513A)之創新低碳冰機開發。 |

  - 上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| - 業務計畫 | - 實施概況 | - 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| - 能源研究發展工作計畫 | - 能源政策與規劃 | - 完成能源轉型白皮書111年度執行報告，並納入白皮書工作小組民間委員修正意見，落實公民參與精神。 - 已規劃2050能源轉型關鍵戰略計畫社會溝通機制。 |
|  | - 氣候變遷調適與減緩 | - 研提「風電/光電」、「氫能」、「前瞻能源」、「電力系統與儲能」、「節能」等5項關鍵戰略行動計畫，並於112年4月21日經行政院核定。 - 核定大型投資生產計畫之能效審查3件、核定案商轉後查核3件。 - 推動能源部門調適管理制度與提升調適意識，完成5場次教育訓練；提出能源供給及產業領域氣候變遷調適行動方案(112-115年)草案。 |
|  | - 國際能源談判研析與能源統計 | - 完成上半年國際能源談判情資摘要、回應WTO舉行我國第5次貿易政策檢討、區域與雙邊經貿談判議題研析，以及馬來西亞、日本、歐盟、斐濟之貿易政策檢討提問。 - 完成能源統計刊物發布，並參與APEC「第34屆能源資料與分析專家分組會議」。 |
|  | - 確保電力供應穩定 | 因應核二2號機除役，已規劃新建天然氣機組、精進歲修機組排程等措施，並配合靈活調度儲能系統、抽蓄和慣常水力發電以及需求面管理，預期下半年供電情勢可維持穩定。 |
|  | - 推動能源效率提升 | - 新訂具互連協定無風管空氣調節機節能標章能源效率基準、修訂空氣清淨機節能標章能源效率基準及除濕機容許耗用能源基準。 - 實施新訂空氣清淨機、微波爐容許耗用能源基準及修訂LED燈泡節能標章能源效率基準。 - 提供節能技術輔導163家次，協助發掘節能潛力1.31萬公秉油當量。 |
|  | - 節約能源技術研發 | - 鏈結國內廠商參與並投資磁浮離心機與關鍵元件開發及製造，完成國內1級能效磁浮冰水機技術自主化與在地化生產。 - 進行低GWP冷媒(R513A/R1234ze)之低碳冰機開發，完成示範場域所需R513A機頭與遠端監測系統。 - 提高照明電源轉換效率，以及降低閃爍百分比，運用數位/IC化核心技術，調整元件參數達到系統最佳化，降低壓差損耗，達到高效率需求。 |

- 其他

- 納入國庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為22億3,265萬4千元，其中14億2,635萬元，配合政策納入國庫集中支付(包括能源研究發展收入等)，其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。